**Projet Autobot**

**Compte rendu #1 de la réunion du 30/09/2022 - 17h**

**En visio-conférence**

**Auteur : Florian Doffemont**

**Objectif : Nous familiariser avec l’aspect *réunion*, commencer à nous tracer une feuille de route du projet**

**Ordre du jour : Préparer le commencement du projet**

**• Notre client souhaite la documentation suivante pour le projet :**

* Un document de spécification des exigences (au format IEEE 830-1998)
* Un cahier des tests de recette
* Un document de conception générale (en vous inspirant du format IEEE 1016-2009)
* Un cahier des tests d'intégration
* Une première version du manuel utilisateur

**• Nous nous sommes mis d’accord sur le fait de prioriser le document de spécification des exigences.**

**• Une réunion hebdomadaire aura lieu tout le vendredi à 14h.**

**• Nous avons décidé d’utiliser l’outils GANTT afin de planifier l’ensemble du projet et de définir les tâches de chacun.**

**• Nous avons décidé que lorsqu’un membre du projet fait une avancé, il en informe les autres membres via l’outils Discord ou en présentiel si c’est possible.**

**• Nous avons discuté de nos disponibilités :**

* **Jocelyn Hauf** **:** Lundi, Mardi, Vendredi soir et le Week-End
* **Florian Doffemont :** Tous les soirs de la semaine et les week-ends (Sauf empêchement)
* **Jeoffrey Pereira :** Soirs de la semaine (sauf vendredi).
* **Arthur Micol :** Tous les soirs de la semaine et les week-ends (Sauf empêchement)

**• Points faibles :**

* **Jocelyn Hauf** **:** Java, Planification, Conception 3D.
* **Florian Doffemont :** Python, Conception de Document.
* **Jeoffrey Pereira :**?
* **Arthur Micol :** Python, Orthographe, JS, Unity.

**• Points forts :**

* **Jocelyn Hauf** **:** C, Savoir-être contextuel, Orthographe.
* **Florian Doffemont :** Java, Dev Web, Unity, SQL, Compréhension et analyse des besoins du client.
* **Jeoffrey Pereira :**?
* **Arthur Micol :** Structure de Document, C, Capacité d’assimilation

**• On a choisi de faire travailler les membres du groupe dans les domaines ou ils ont des lacunes, avec, un membre du groupe ayant de bonnes connaissances dans ce domaine pouvant l’aider.**

**• Nous ne souhaitons pas avoir de hiérarchie au sein de notre groupe, nous serons tous égaux. Les idées seront déterminées par vote à l’unanimité, en cas d’égalité, cela sera décidé grâce au célèbre jeu Pierre-Papier-Ciseaux.**

**A la prochaine réunion :**

* **Tous les membres du projet devront partager des exigences à mettre dans le document de spécification en essayant de se mettre dans la peau du client.**

**Conclusion de cette réunion :**

* **Les principaux thèmes de ce projet ont été compris par tous.**
* **Remerciement a tous les membres du projet de faire des concessions pour le bon déroulement du projet.**
* **Fin de réunion : 18h40**